附件采购项目技术需求

（一）项目概述

### 1. 项目背景

本项目为学院的诊改工作提供全面的数据展现（含目标链和标准链相关内容），并能为螺旋运行提供技术上的支撑（状态数据即画像功能、预警）；

系统为高度定制化系统，面临的问题为需要确定并细化相对明确的业务流程，根据此流程开发平台。

数据支持：数据中心提供已经对接的业务数据，未对接的使用文档导入，如师生自行定制的目标需要提供数据输入页面。部分数据需要清洗。

系统业务数据来源于学院数据中心、其它业务系统、线下业务数据等。需开发相应数据接口对接学院数据中心和其它业务系统，由此产生的费用需中标人自行承担，采购人不另行支付费用。请投标人自行了解学院数据中心及其它业务系统情况。

### 2. 项目目标

# 通过2期项目（学校、专业、课程、学生层面）的实施，构建应用系统实现以下目标：

# 按照学院顶层设计要求，逐步推进，达到实时、常态化支撑学校诊改工作的目标。

# ★（1） 能够实时展现各层面的目标链、标准链；

# （2） 能够实现各层面发展规划的制定与展示；

# （3） 能够实现不同层面工作标准的制定；

# （4） 可以实现从学院依次往下逐级目标的状态展现和分析；

# ★（5） 能够实现指定周期内各层面工作计划的制定。

# ★（6） 能够展示工作计划完成情况，对触发预警的指标发出预警。

# （7） 对有预警的指标可以推送邮件进入对应负责人的邮箱从而进入诊改流程；

# ★（8）实现全院层面工作计划完成情况评分排序，即各层面画像功能。

# （9）实现各层面指定周期工作状态总览（专业、课程、学生个体画像）

# ★（10）提供各层面阶段性诊改分析报告。

# （11）除必要部分外，数据采集尽量减少手工填写

### 3.风险提示：

产品存在需求不明确，实际业务流程变更、用户要求需求变更等不确定性因素，导致需求变动幅度较大或者不符合实际工作流程的风险。

（二）产品角色

学院领导、教师、学生、课程负责人、业务管理员、系统管理员、专家等

（三）产品功能性需求

1.功能列表

| 功能模块 | 子模块 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 规划管理 | 四个层面 | 规划以文档形式展现 |  |
| 计划管理 | 四个层面 | 学校、专业、课程计划体现逐层分解，教师计划体现个性化（一期已实现对） |  |
| 标准管理 | 四个层面 | 学校、教师、专业、课程 |  |
| 画像 | 四个层面 |  |  |
| 阶段诊改 | 四个层面 | 展现各层面当前计划执行情况，可触发预警 |  |
| 预警中心 | 四个层面 | 展现预警详情 |  |
| 诊改报告 | 四个层面 | 阶段完成后系统自动生成诊改报告 |  |

2.整体框架

- 功能模块划分

3.1 学校模块

3.1.1 学校规划管理

由办公室上传学校发展规划，实现规划的查看与删除功能。

3.1.2 年度工作计划处理

由办公室上传年度工作计划，各责任部门实时填写任务完成情况，请于每年6月10日、6月15日，12月1日，12月6日，对即将到期未完成任务发出预警。

3.1.3 学院工作标准处理

由办公室上传学院工作标准，实现学院工作标准的查看与删除功能。并提供一键沿用至下一年度功能。

3.1.4 学院画像处理

分学院概况、基本办学条件、办学目标与定位、领导作用、师资队伍、专业建设、校企合作、教学管理、社会评价8个层面展示学校层面画像数据。

根据教职工、学生、专业、课程4个数据画出各二级学院画像。

3.1.5 学院诊断处理

根据年度工作计划的完成情况，显示计划完成度，给出诊断分析，将完成结果文档化后可生成学院诊改报告。

3.2 专业模块

3.2.1 后台管理功能

完成专业基本信息、专业年度信息的导入、导出与修改。

3.2.2 专业建设规划管理

由专业带头人上传专业建设规划，实现专业建设规划的查看与删除功能。

3.2.3 专业建设标准管理

由管理部门上传专业建设标准，实现专业建设标准的查看与删除功能。

3.2.4 专业建设年度计划管理

由专业带头人上传专业建设年度计划，实现专业年度计划的查看与删除功能。

3.2.5 专业画像

分为全体专业画像与指定专业画像功能，全体专业画像按学院指定维度对全体专业评价结果进行综合画像；指定专业画像功能按当前用户所属专业显示指定专业的画像（对不属特定专业的用户显示默认专业或评价最高的专业画像），画像结果参考4.2.5的原型图。

3.2.6 阶段性诊改分析与报告

根据专业建设标准指标体系，评价专业建设成果，显示三级指定完成达成度，将完成结果文档化后可生成专业诊改报告。

3.3 课程层面

3.3.1 课程规划

课程负责人可对课程进行增删改等操作，其余角色均只能进行查看操作。

3.3.2 课程标准

与课程规划流程一致。

3.3.3 课程数据指标录入

课程负责人需要通过表格录入或者Excel导入课程的数据指标。

3.3.4 课程画像与诊断分析

课程负责人、管理员、专家、普通用户等角色均能够查看全体画像和排名靠前的课程画像。

点击课程诊断分析，可以查看课程的诊断分析，同时下载课程诊断报告。

（四） 非功能性需求

1.开发团队

本次招标的校情数据智能分析平台（2期）项目需求较复杂，涉及部门、环节多，要保证顺利有序实施，供应商必须对实施工作作出详尽缜密的组织实施方案。投标文件中进行简要的描述，主要内容应包括以下几个层面：

在项目的管理过程中，组织结构是项目成功的基础，而其他管理内容只有在合理的组织结构下才能真正实现，因此有效的组织结构，是保障项目成功的有力保证。

双方需共同组建校情数据智能分析平台（2期）项目建设小组，总体人员配备方案科学、合理。在学校智慧校园建设领导小组领导下，落实各部门专职信息员；供应商需明确本项目实施队伍的人员架构与技术实力，项目经理、主要技术负责人需具备项目的开发实施经验，开发人员、驻场实施人员的数量、项目实施经历等也需要明确提供。投标方必须保证人员的数量、质量和人员的稳定性、连续性，并进一步明确和细化人员的技能要求、工作任务、承担责任等，投标时提供投标方开发队伍名单。参考如下表：

| 姓名 | 性别 | 工作职责 | 职称 | 项目实施经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

项目需求响应时间为接到需求后6个小时内

2.系统部署架构

供应商提供的平台和系统均要求采用B/S结构，可运行于Unix、Linux、windows等高安全性操作系统。开发技术应采用J2EE标准、组件技术及在数据交换上对XML的支持，使系统功能最优化，同时将整体系统内部在技术上的相互依赖性减至最低。具体要求如下：

★（1）平台及应用系统软件必须遵循J2EE的技术路线，采用Java编程语言和服务器端Java技术进行开发，业务应用系统必须基于mysql数据库上。

★（2）采用面向对象的组件技术，着重于开发构成应用程序“业务对象”的可重复使用的组件，利用这些组件顺利地建立分布式应用程序。并通过业务组件库实现行业知识的积累。组件采有面向对象的思想构建，组件之间可以继承，组件之间从物理和逻辑上都是隔离的。

（3）应用程序开发与运行结构要基于统一的技术开发平台的三层架构，即Web服务器、应用支撑服务器和数据库服务器。

（4）能完成跨业务部门的业务流程和相对应的细颗粒度的分级授权体系。

（5）各应用系统要充分利用现有先进技术手段，采用相同的体系结构和运行平台，基于多层架构和组件技术，进行构建，整体架构基于Spring的MVC结构，分为显示层、控制层、服务层、持久化层。组件的执行是以模型进行驱动，每层都有相应的模型配置，引擎解析这些模型，自动实现各层的功能做到系统结构层次清晰。所有应用逻辑、流程、数据等都应当能够根据实际业务要求的颗粒度进行封装。。

★3.遵循统一数据集成要求

所有新建应用涉及所需数据或需共享交互数据都需要统一遵循学校已经建设的主数据管理平台数据集成标准。数据集成方式支持通过webservice方式进行数据调用集成，同时支持通过数据集成工具完成异构数据的集成同步。验收前完成所有数据集成。应用建设具体需要遵循如下要求：

1)应用涉及字典代码层面需统一遵循学校主数据平台中的代码标准；

2)应用涉及的数据集成字段、字段类型等统一遵循主数据平台中表对象数据模式；

3)应用涉及的数据集成应统一遵循学校的数据集成流向要求。

4.实施过程

成交供应商必须提出对项目的建设进行科学严格的管理方案与措施，使的项目系统计划、有序组织、科学指导和有效控制，促进项目全面顺利实施。在实施计划的基础上，方案中应进一步明确和细化每个阶段的工作范围、内容、过程、责任、交付成果等。

采购人相关人员将全面深入地参与项目实施的全过程，包括需求分析、系统设计、代码生成、测试运行以及使用维护五个阶段，掌握各个环节的主要技术，具有对软硬件系统平台、各个业务系统的技术维护能力，实现知识和技术的转移。通过本期项目的共同合作，将成交供应商先进的开发技术、项目管理模式和经验与学校的需求资源相结合，真正建立学校的专业技术和管理运维队伍。

5.项目培训

成交供应商派出的培训教员应具有丰富的同类课程的教学经验和应用经验；所有的培训教员必须用中文授课；供应商必须为所有被培训人员提供培训用文字资料和讲义等相关材料，如果培训地点在外地，还应为所有被培训人员提供食宿；应按合同规定安排培训时间和培训名额。

培训方式需包括：包括课堂讲解、上机操作和实际工作的参与。

成交供应商进行的培训工作需涵盖培训方案的设计、培训制度的制定、培训开发、培训实施和培训效果评估，及时监控培训效果，保证培训课程符合学校实际的需要。在系统运行（含试运行）的各个阶段相应的培训内容描述，培训阶段安排包括：项目管理人员培训、系统管理人员培训、系统维护人员培训和系统使用人员培训。

6.验收交付

在本期项目的实施过程中和交付使用后，要求将各个阶段产生的全面、规范的成果和文档资料交付给校方，而且需要提供明确的交付清单。同时，成果和文档资料必须符合软件工程的相关要求。要交付的成果和文档资料需要包括以下部分：

（1）可运行的系统

（2）技术文档

包括项目开发中的各种技术文档，如开发环境配置说明、软件工具清单、需求分析说明、变更说明、系统设计说明、用户手册、测试用例、测试结果、系统维护说明、系统培训资料以及有关系统接口的技术说明等等。

（3）管理文档

包括项目开发中的一些工作文档，如，计划、报告、讨论纲要、会议记录等

★7.本期项目开发的软件系统其著作权的归属采购人。

★8. 系统安全性策略

（1）认证授权：保证用户的合法性和用户使用应用信息资源的权力，避免内部敏感信息泄漏和服务所提供的信息资源被非法访问，造成严重的安全事件。

（2）信息保密：充分利用密码技术，对于需要保密的信息，采用密码技术进行加解密处理，防止信息的非授权泄漏，确保涉密信息在产生、存储、传递和处理过程中的保密。

（3）数据完整性：建立数据完整性检验机制，保证收发双方数据的一致性，防止信息被非授权修改。

（4）审计：记录应用日志，对事件进行分析，并能提供预警信息。

（5）数据备份：利用数据库的备份功能将建设的平台和系统数据备份到指定的服务器或存储系统上。

（6）要求供应商需从物理安全、网络安全、系统安全、应用软件安全、数据备份安全等几个方面提出配套的安全体系完善方案，以便防范安全风险。

（五）安装调试、质保及售后服务要求（如有）

校情数据智能分析平台售后维护服务和技术支持工作应有足够保障。成交供应商提供服务期内（三年）专门人员驻校服务。成交供应商关于售后服务的描述应具体包括如下几方面：

（1）运行保障能力

充分说明公司的运行保障能力，包括技术支持队伍、能力配置、人员配置、机构情况等。

（2）应用软件服务

供应商应确保本次招标的各类应用系统安全稳定的运行，并承诺提供3年免费服务，售后服务期自验收合格之日开始计算。方案中应对服务的范围和内容进行详细阐述，并至少包括以下内容：

1）缺陷管理：针对本次招标的各类系统中存在的bug、缺陷，不论在保期内、外，供应商均应持续提供修正与消缺服务。

2）应急故障处理：系统运行环境出现故障或意外情况导致系统不能正常运行时，供应商响应的情况描述，包括针对不同故障级别的响应时间和响应内容。重要业务要在1小时内响应，4小时内恢复正常运行。

3）系统升级：提供应用平台的软件补丁版本的升级服务。

4）需求变更：对于学校业务流程的变化、性能要求提升导致的部署结构变化（如搭建双机环境），提供每年不少于2次的变更支持。对由于本期招标或集成的各类业务系统本身变更（如应用系统升级了，认证结构发生变化）导致的集成需求变更，提供配套的支持服务；对由于学校业务规则变更（权威数据源发生变化）导致的数据集成需求变更，提供配套的支持服务。

5）文档服务：整个服务过程均需有完善的文档记录，便于跟踪、分析问题；对各项服务提供详细的书面报告，包括故障处理报告、健康巡检报告、系统性能检测调优报告、维护总表报告、服务年度报告等。

6）运行支持：对系统运行过程中师生用户及业务部门的问题提供解答和问题解决跟踪，对于关键业务点的上线推广与运行提供现场保障。

（3）服务请求流程

供应商需对用户支持或维护请求处理的流程进行详细描述。

（4）服务请求方式

对校方与供应商联系沟通的方式进行详细描述，以方便学校便利的获取各类即时的和非即时的服务支持。成交供应商提供的服务请求方式至少应包括：服务热线电话和联系人、联系单位信息、信函/传真、电子邮件、服务网站。